1- Rencontre analyse et planification							18 mars

2- Design page temporaire/approbation/mise en ligne					25 mars

3- Maquettes fil de fer/approbation							27 mars

4- Maquette accueil/approbation							3 avril

5- Réception des contenus (textes et images)						3 avril

6- Normes graphiques web								9 avril

7- Déclinaison des pages selon maquette fil de fer					13 avril

8- Contenus finaux									15 avril

9- Préparation des fichiers pour intégration						21 avril

10- Intégration										23 avril

11- Développement									4 mai

12- Tests et débogage									6 mai

13- Présentation									6 mai

14- Ronde de corrections								8 mai

15- Optimisation (appareils mobiles)							15 mai

16- Livraison, mise en ligne et formation							15 mai